通  知

- 42号

霸州市人民政府办公室

关于印发《2020年霸州市农村生活污水治理

工作专项推进方案》的通知

各相关单位：

为贯彻落实国家、省生态环境保护工作会议精神和《河北省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（冀办发〔2018〕3号）、《2020年河北省农村生活污水治理工作专项推进方案》要求，加快推进我市农村生活污水治理工作，制定了《2020年霸州市农村生活污水治理工作专项推进方案》，现印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。

- 请你单位严格按照《河北省农村生活污水治理行动计划》（冀水领办〔2019〕5号）要求，优先解决乡镇所在地和中心村及位于环境敏感地区村庄生活污水问题；农村生活污水治理村庄要确保设施运行正常；农村生活污水管控村庄要加大日常宣传和管控力度，杜绝生活污水随意排放，组织做好推进工作，实现农村生活污水管控基本全覆盖，有效改变农村生活污水乱排现象，促进农村人居环境和生态环境明显改善。

霸州市人民政府办公室

2020年5月18日

2020年霸州市农村生活污水治理工作

专项推进方案

为加快推进我市农村生活污水治理，全面完成农村生活污水治理管控目标任务，打赢农业农村污染治理攻坚战，根据《河北省农村生活污水治理行动计划》（冀水领办〔2019〕5号）安排，结合中央农办等9部委《关于推进农村生活污水治理的指导意见》(中农发〔2019〕14号)、《河北省关于加快推进农村生活污水治理的意见》（冀农办〔2019〕11号）、《2020年河北省农村生活污水治理工作专项推进方案》（冀水领办〔2020〕5号）、住建部《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）和《廊坊市农业农村污染治理攻坚战实施方案》（廊环〔2019〕290号），结合我市实际，制定本方案。

- 一、总体要求

深入贯彻落实习近平生态文明思想，以打好农业农村污染治理攻坚战为目标，紧紧围绕我市农村实际，紧密结合农村改厕及粪污资源化利用工作，做好农村生活污水治理业务指导，坚持以农民群众的愿望和需求为出发点，以污水分类减量、就地就近治理、资源循环利用为导向，坚持生态治理优先，充分发挥农村本身就是一个大的生态系统，加强统筹规划，突出重点区域，坚持先建管护机制后建治理设施，强化规划先行，选择适宜治理模式，善作善成，久久为功，走出一条具有我市特色的农村生活污水治理之路。

二、目标任务

全市农村生活污水治理管控基本达到全覆盖。治理村街达到224个村，厕所污水得到全面治理，159个村街生活污水乱排乱放得到有效管控，彻底改变一些村街污水横流的现象；将临河农村水环境治理纳入河长制管理，长效管护运行机制基本建立，全市农村生活污水治理初见成效。

三、主要工作内容

1.巩固提高管控村街长效管控水平。对159个管控村街任务，要落实《河北省乡村环境保护和治理条例》，在推进实施村内道路硬化工程中，主干道路应配套建设排水、排污沟渠。坚持以存在污水乱排乱流、影响水生态环境等问题的村街为重点管控对象，通过宣传引导、村规民约，发放明白纸，加强村民节水、用水，提倡村民通过小菜园、小果园、小花园及喂养家畜家禽等方式对生活污水进行原位消纳，对排水量大的用户，要规范其排水方式，杜绝乱排乱倒，基本上实现生活污水不出院、不出村，彻底解决村街街道污水横流现象；将临河村街农村生活污水管控工作纳入河长制管理；长期推进落实各项管控措施（附件3），并组织开展检查工作（附件6）。（责任部门：市生态环境局、市水务局、市农业农村局、市卫健局，责任主体：各乡镇（区、办），以下不再列出）

2.完善落实治理村街长效管护机制。对已完成的224个治理村街，要进一步巩固提升，排查解决存在问题，严格按照《河北省农村生活污水治理技术导则（试行）》规范要求加强管理，确保设施稳定运行、达标排放、资源化利用；组织开展已建成污水治理设施“回头看”工作，完善农村生活污水治理长效管护机制，建立乡（镇）组织实施、村（街）具体落实的组织制度，村民监督、媒体监督、乡镇检查、市直部门抽查的监督制度；推进建立住户付费、社会扶持、集体补贴和财政补贴相结合的设施管护运行经费保障制度，明确已建成治理设施产权归属、运行管护责任单位、监督考核单位，鼓励第三方专业机构管理服务，探索建立建设运维一体化制度；将临河村街农村生活污水治理工作纳入河长制管理；长期推进落实各项管护措施（附件4），并组织开展检查工作（附件6）。（责任部门：市住建局、市农业农村局、市水务局、市卫健局、市生态环境局）

3.加强农村生活污水治理管控与厕所革命衔接。推行“厕所分户改造+污水集中处理”与单户粪污分散处理相结合的方式，鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用的技术手段或途径。厕所污水就地处理或区域集中处理后，用于农田、林地等施肥或灌溉；生活盥洗污水通过自然生物处理单元如湿地或植物土壤系统等方式处理后，优先资源化利用。我市分散式农村污水治理模式（附件9）采用“厕所分户改造+粪污无害化处理”方式，各涉项乡镇（区、办）积极推动改厕工作，务必于6月底前达到60%以上的改厕率。（责任部门：市农业农村局、市卫健局、市住建局、市生态环境局）

4.科学编制县域农村生活污水治理规划或方案。要在总结2019年农村生活污水治理管控工作经验的基础上，根据《关于加快推进农村生活污水治理的意见》（冀农办〔2019〕11号）要求，参照生态环境部印发的《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（环办土壤〔2019〕756号），坚持以资源化利用和生态治理措施为优先，合理确定目标任务、区域布局、治理模式、运维管理、资金筹措等，并于6月底前完成县域农村生活污水治理专项规划或方案的编制工作，报送廊坊市水办备案。（责任部门：市生态环境局）

5.推进农村黑臭水体治理。组织开展农村黑臭水体排查，3月底前完成排查、摸清底数，5月底前形成清单、建立名册台账。在开展实地调查和环境监测基础上，优选特点突出、工作基础较好的2—3个典型区域，6月底前启动试点示范，确定污染源和污染状况，综合分析黑臭成因，编制实施方案，采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，逐步消除农村黑臭水体，探索治理的可复制、可推广模式，进行治理技术模式比选，为全市农村黑臭水体治理探索积累经验。压实农村黑臭水体河长制治理责任，实行常态化管理。（责任部门：市生态环境局、市水务局、市农业农村局）

6.组织召开农村生活污水治理工作现场会议。市土办在全面总结农村生活污水治理工作的基础上，对政府统筹资金治理农村生活污水、吸引社会力量参与污水治理、因地制宜选择治理模式、运用市场化手段运行维护、大力补齐农村生活污水治理短板、有效管控农村生活污水乱排乱倒等方面取得的典型经验进行推广宣传；市土办根据工作开展情况，择优选取工作推进较好的乡镇，召开全市工作现场会议，组织涉项部门参观学习，在全市范围内营造赶学比超、干事创业的良好氛围。（责任部门：市生态环境局、市住建局、市水务局、市农业农村局）

7.开展农村生活污水治理管控工作考核评估。9月30日前，基本完成农村生活污水治理管控任务，要全面对照工作组织管理、目标任务完成情况、运行维护机制建立及落实情况、工作成效等情况，及时做好自考核评估工作，对考核评估发现的问题及时落实整改，做好国、省考核迎检准备工作。市土办组织有关部门对照本方案及长效管控机制（附件3）、长效管护机制（附件4）完成落实情况，开展自查考核评估工作。（责任部门：市生态环境局、市住建局、市水务局、市农业农村局）

四、保障措施

- 1.加强组织领导。市直部门、各乡镇（区、办）强化农村生活污水治理主体责任，做好项目落地、资金统筹使用、推进实施、运行维护等工作，并充分发挥乡镇政府和村党组织的具体实施、日常监管、宣传发动等职责，同时发挥统筹协调、推动实施的职责，建立健全部门联合推进机制，强化组织领导和政策保障。市直有关部门要按照职责分工，加强协调联动，形成工作合力，共同推进农村生活污水治理高效、有序开展。

- 2.积极统筹筹措资金。财政部门要加大财政支持力度，落实好农村人居环境整治专项资金、中央改厕专项资金、中央农村环境整治资金、黑臭水体治理资金等各类用于农村生活污水治理的涉农资金，充分发挥资金“组合拳”作用。探索建立以奖代补、先建后补及农户付费、以工代赈等制度，落实捐赠减免政策和公益性捐赠税前扣除政策，吸引社会资本参与。

3.强化监督指导。中央已将农村生活污水治理工作纳入生态环境保护督察范畴，省环境督察专员办将对落实农村生活污水治理主体责任情况进行专项督察，环保监管力量将进一步下沉到农村，严禁未经达标处理的城镇污水进入农村。生态环境部门将开展农村生活污水治理集中处理设施监督监测工作。加强信访管理，对群众反应强烈的重点问题，开展实地调查、分析原因、督促整改。

4.完善定期调度通报制度。市生态环境部门配合上级部门建立农村生活污水治理工作信息平台，完善“月调度、季通报、年总结”制度，对工作推进缓慢、设施不正常运行的进行预警督办。每月20日前各乡镇（区、办）将辖区农村生活污水治理及管控工作进展情况进行统计汇总报送市土办（附件2）。

5.广泛宣传发动。发挥村民自治作用，将农民参与农村生活污水治理管控及设施运行维护管理纳入村规民约，发挥村党组织核心作用，强化党员意识、标杆意识，加强村民自我教育、自我管理，明确村民保护环境责任，节约用水，生活污水不乱排乱倒，发挥村民污水治理参与权、主动权，积极参与污水治理谋划、建设、运维、管理，依靠群众对污水治理管控情况进行监督。

附件：1.霸州市农村生活污水治理管控分年目标任务分解表

- 2.霸州市农村生活污水治理管控进展情况统计表

3.霸州市农村生活污水管控村街长效管控机制

4.霸州市农村生活污水治理村街长效管护机制

5.霸州市未完成治理任务村街涉及项目倒排工期表

6.霸州市农村生活污水治理管控工作检查方案

7.霸州市农村生活污水治理管控排查情况统计表

8.霸州市农村生活污水管控村街明细表

- 9.霸州市农村生活污水治理村街明细表

附件1：

霸州市市农村生活污水治理管控目标任务分解表

单位：个

| 单位 | 行政村数量 | 农村生活污水治理村庄 | 农村生活污水管控村庄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市 | 383 | 224 | 159 |
| 霸州镇 | 47 | 28 | 19 |
| 南孟镇 | 26 | 26 | 0 |
| 岔河集 | 20 | 2 | 18 |
| 开发区 | 24 | 4 | 20 |
| 康仙庄 | 40 | 37 | 3 |
| 煎茶铺 | 32 | 32 | 0 |
| 东杨庄 | 20 | 3 | 17 |
| 王庄子 | 7 | 1 | 6 |
| 信安镇 | 17 | 12 | 5 |
| 东段镇 | 20 | 2 | 18 |
| 胜芳镇 | 39 | 39 | 0 |
| 辛章办 | 15 | 15 | 0 |
| 扬芬港 | 22 | 3 | 19 |
| 堂二里 | 36 | 2 | 34 |
| 城区办 | 18 | 18 | 0 |

注：管控任务指生活污水乱排乱放得到有效管控的村庄数量。具体管控要求有以下。

- 各户加大生活污水原位消纳，循环利用，减少污水排放。

- 农村生活污水不得直接排入街道、沟渠坑塘，基本实现生活污水不出户、不出村。

- 制定村民文明公约，明确生活污水管控要求。

- 将临河村庄水环境纳入河长制管理。

| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霸州市农村生活污水治理管控进展情况统计表 单位: (盖章） 填报人： 电话： 填报日期： 主要负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡镇（区、办） | 全域村庄数量 | 治理村庄计划完成数量 | 实际完成治理村庄数量 |  |  |  |  |  | 管控村庄计划完成数量 | 实际完成管控村庄数量 | 备注 |
|  |  |  |  | 已完成治理村庄数 | 接入城镇污水管网村庄数 | 集中式处理情况 |  | 分户或联户处理情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 涉及 村庄数 | 集中式处理设施（座） | 涉及 村庄数 | 分散处理设施台（套） |  |  |  |
| 备注：每月20日前将治理村庄和管控村庄计划完成数量填写累计数量、实际完成治理村庄数量和实际完成管控村庄数量填写累计数报送至市生态局，邮箱bzturang@163.com。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

霸州市农村生活污水管控村庄

长效管控机制

以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实国家《关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见》《关于印发农村人居环境整治工作分工方案的函》、省《农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》、《农村生活污水治理行动计划》、《农业农村污染治理攻坚战实施方案》、《2020年农村生活污水治理工作专项推进方案》等有关要求，为更好落实《2020年廊坊市农村生活污水治理工作专项推进方案》，坚决打好农业农村污染治理攻坚战，加快解决农村生活污水突出问题，全面提高农村生活污水治理水平，提升农村人居环境整体面貌，结合我市实际，制定本机制。

- 一、管控要求与范围

1.农村生活污水管控村庄要加大日常宣传和管控力度，杜绝生活污水随意排放、乱排乱倒，实现生活污水乱排乱倒有效管控，村内主要道路无污水横流现象。

2.管控范围:159个省定农村生活污水管控村庄。

二、工作职责

1.各乡镇（区、办）对辖区内农村生活污水管控工作负总责，各乡镇（区、办）政府落实主体责任，各村委会为管理主体，履行农村生活污水管控责任。

2.农业农村局、卫健局负责推进农村厕所粪污无害化处理和资源化利用。

3.水务局负责将临河村庄农村生活污水管控工作纳入河长制整治范围，杜绝污水直接入河。

4.生态环境局负责建立管控、检查、通报、考核机制，会同相关部门做好督导工作。

三、长效管控措施

（一）主要使用传统旱厕和无水式厕所的村庄，在做好粪污无害化处理的基础上，加强厕所粪污的资源化利用，推进厕所粪污就地就近还田，鼓励采用生态化、资源化处理方式，结合农村改厕工作采用三格式化粪池或净化沼气池等处理系统进行处理，探索粪污肥料化等经济实用技术模式，推进农村厕所粪污无害化处理和资源化利用，解决粪污直排和资源化问题，避免化粪池出水直排环境，为后期污水处理预留建设空间。

（二）优先考虑资源化利用，提倡原位消纳。鼓励采用各种方式，加强尾水回收利用，尊重和提倡村民通过小菜园、小果园、小花园及喂养家畜家禽等方式对生活污水进行原位消纳，对排水量大的用户，要规范其排水方式，杜绝乱排乱倒，基本上实现生活污水不出院、不出村，彻底解决村庄街道污水横流现象，将临河村庄农村生活污水管控工作纳入河长制整治范围。

（三）封堵户外排污口，杜绝街道污水横流。对所辖村街内户外设置的生活污水排污口开展排查，发现一个封堵一个。留设的雨水排放口，不得排放生活污水。

（四）发挥村民主体作用

1、强化农村基层组织作用。加强乡村治理体系建设，结合农村基层组织换届选举，选优配强村“两委”班子，发挥好农村基层党组织核心作用和党员带头作用，带领农民群众移风易俗、改进生活方式、提高生活质量。鼓励农村集体经济组织通过依法盘活集体经营性建设用地、空闲农房及宅基地等途径，多渠道筹集资金用于农村生活污水管控工作。鼓励成立农村环保合作社，组织发动村民积极出资、投工投劳，出主意、想办法，依靠群众的力量和智慧做好农村生活污水管控工作。

2、建立完善村规民约。建立健全村民评议会、环保理事会等群众德治组织，通过群众评议、老党员老干部监督等方式，褒扬乡村新风，批评督促并纠正不良风气和陋习，引导村民自我约束、自我管理、自我提高、自我改善；结合村庄实际，将公共环境卫生整治、公共基础设施建设管护、推进移风易俗、培养良好生活习惯等内容纳入村规民约。明确村民维护公共环境责任，庭院内部、门前屋后环境整治由村民自己负责，村内公共空间整治以村集体经济组织或村民自治为主。

3、提高村民文明素养。将农村生活污水管控工作作为农村精神文明建设的重要内容，提高村民环境卫生意识，鼓励讲卫生、树新风，摈弃生活污水乱排乱倒等不文明行为，使文明的生活方式成为村民的内在自觉要求，激发村民自愿参与农村生活污水管控工作的内在动力。深入开展“星级文明村民”“星级文明家庭”等创建评选活动，以先进典型为引领，明确价值导向，弘扬传统美德，凝聚农村生活污水管控工作正能量。

（五）加强宣传引导。通过文明公约上墙、发放明白纸、建立微信宣传群、村广播等多种方式，加大生活污水管控宣传力度，引导村民树立节水意识，鼓励有条件农村开展生活用水计量计费，减少农村生活污水源头排放。

附件4：

霸州市农村生活污水治理村庄

长效管护机制

以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实《河北省农村人居环境整治三年行动实施方案》、《河北省农业农村污染治理攻坚战实施方案》、《河北省农村生活污水治理行动计划》、《2020年河北省农村生活污水治理工作专项推进方案》等有关要求，为更好落实《2020年廊坊市农村生活污水治理工作专项推进方案》，以完善农村生活污水治理为方向，以长效监管运维为抓手，以建设生态宜居乡村为目标，全面提高农村生活污水治理水平，提升农村人居环境整体面貌，结合我市实际，制定本机制。

一、目标任务

2020年9月30日前，全市累计完成农村生活污水治理村庄数224个，有效改变农村生活污水乱排现象，促进农村人居环境和生态环境明显改善。

农村生活污水治理村庄要确保完善落实长效管护机制。建立市直各部门为责任主体、乡镇政府为落实主体、村级组织为管理主体、农户为受益主体以及第三方专业服务机构为服务主体的“五位一体”农村生活污水运行管护体系；村庄农村生活污水处理率不低于60%；出水水质符合设计要求，达到受纳水域功能要求，或资源化利用达到无害化处理标准；运维单位、运维经费、运维制度、运维人员等落实到位。

二、工作职责

1.各乡镇（区、办）对辖区内农村生活污水治理工作负总责，负责做好项目落地、资金使用、推进实施等工作，作为落实主体，负责具体工作实施。负责具体落实治理村庄中改厕村街任务，确保村庄改厕安装率达到60%以上，并保证正常使用。

2.住建部门为农村生活污水治理设施管理主体，履行农村生活污水处理设施的运行维护、日常监督等责任。

3.农业农村部门、卫健部门负责推进农村厕所粪污无害化处理和资源化利用。

4.水务部门负责将临河村庄农村生活污水治理工作纳入河长制管理，杜绝污水直排入河。

5.生态环境部门负责监管流域沿线的工业企业，确保水污染物达标排放，做好农村生活污水治理技术指导和农村生活污水监测工作。

三、长效管护措施

1.采取分散式生活污水处理设施的村庄推行网格化管理模式，建立工作台账，明确网格员监管责任；采取集中式和纳入污水处理管网生活污水处理设施的村庄，所有检查井砌筑安装规范，管道敷设规范，村庄内人粪便、洗涤、洗浴和厨用后废水等应纳尽纳、应集尽集，处理量和受纳污水量相匹配，安排专业专职技术人员负责运维管理，定期对污水处理设施及管网进行维护，并建立工作台账。

2.对已建成的污水治理设施进行全面“回头看”，补短板、强弱项，巩固深化排查整治成果，把整治过程中行之有效的做法上升为制度。提升事中事后监管能力，健全农村生活污水治理长效管护措施。

3.逐步建立基于污水处理绩效的付费机制。逐步建立从“买工程”向“买服务”转变，完善市场准入机制、加强对第三方运维机构监管和考核。鼓励先行先试，在有条件的地区实行污水处理农户缴费制度，探索建立住户付费、村集体补贴、财政补助相结合的管护经费保障制度。

4.每月不少于一次安全检查，按照技术要求定期维护保养；定期清理管道和沟渠淤积物，保持管道通畅。每半年对蓄水池清淤一次，每年对沉淀池清渣一次，防止泥沙淤积造成水泵堵塞，每年对厌氧池清淤一次，防止污泥淤积。厌氧池作业时，要先打开全部的检查井井盖强制通风，在确保安全的情况下方可进入，防止发生室息或中毒事故。

5.要及时了解农民群众对农村生活污水治理工作的知晓度、认可度、参与度、满意度等方面情况和意见，定期对污水收集、日常运行等情况进行核对，并及时查漏补缺，切实从农民群众利益出发，增强农民群众的获得感、幸福感。

四、执行标准

1.农村生活污水监测标准。治理设施出水水质监测按照HJ/T91要求，定期进行进出水水质监测。日处理能力200t以上的污水治理设施，每季度至少监测一次，日处理能力5-200t的污水治理设施，每年至少监测一次。检测包括pH、化学需氧量(CODCR)、悬浮物(SS)、氨氮(MH3-N，以N计)、总氮(TN，以N计)、总磷(TP，以P计)、粪大肠菌群数等。

2.农村生活污水相关排放标准。纳入城镇管网的，执行《污水排入城镇下水道水质标准》；日处理能力500t以上的，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》；直接排入大清河流域的，执行《大清河流域水污染物排放标准》；其他地区执行《河北省农村生活污水排放标准》。

| 附件5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霸州市未完成治理任务村庄涉及项目倒排工期表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 涉及村庄 | 月度工作进展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任单位及责任人（单位主要领导及职务） | 备注 |
|  |  |  | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：

霸州市农村生活污水治理管控工作

检查方案

为加快推进我市农村生活污水治理，全面完成农村生活污水治理管控目标任务，打赢农业农村污染治理攻坚战，更好贯彻落实《2020年廊坊市农村生活污水治理工作专项推进方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、检查范围及内容

（一）检查范围

224个农村生活污水治理村庄和159个农村生活污水管控村庄。

（二）检查内容

1、农村生活污水治理村庄：以村(社区)(含镇区所在地村庄)为单位，重点排查治理村庄农村生活污水处理率是否达到60%以上；是否未经处理直接排放；是否存在污染农村环境问题；实地检查户厕改造、各类污水接入、管网敷设、污水处理设施运行及维护、出水量、出水水质（有关检测报告）、出水去向等；运维单位、运维经费、运维制度、运维人员等是否落实到位；是否将临河村庄农村生活污水治理纳入河长制整治范围；是否经无害化处理后优先就地就近就农进行资源化利用；是否规范相关材料及档案管理，包括实施方案、工作台账、招投标手续、竣工验收（含监测报告）材料、资金管理相关文件、项目管理相关文件等。

2、农村生活污水管控村庄：以村(社区)(含镇区所在地村庄)为单位，重点排查管控村庄农村生活污水是否存在污染农村环境问题；是否制定村民文明公约并进行宣传引导；是否明确生活污水管控要求；是否将临河村庄农村生活污水管控纳入河长制整治范围；是否经无害化处理后优先就地就近就农进行资源化利用。

二、检查方式

1.自查阶段（2020年3—6月）。各乡镇（区、办）组织开展全面自查，对辖区内所涉村庄进行全覆盖排查，建立任务清单、问题清单、整改责任清单。发现问题立行立改，边排查边整治；对短期内不能完成整改的，明确整改时限、责任人。存在问题的每月30日前形成工作进展情况自査整改报告，问题清单（附件7）报送市土办。同时结合《廊坊市污染源排查整治专项行动工作方案》（廊生态环保委〔2020〕1号）要求，填报表37—表39，一并报送市土办。

2.督查阶段（2020年3—8月）。由市土办组织相关部门对农村生活污水相关问题的整改落实情况进行抽查核实，对整改落实不到位、逾期未整改的属地政府进行通报。

3.综合评价。市土办汇总自查、督查情况，形成综合评价，市土办将相关情况形成专报，上报市政府。

三、保障措施

- 1.加强组织领导。要提高政治站位，落实主体责任，主要领导负总责，分管领导具体抓，明确专门机构负责推动落实。乡镇(街道)、各职能部门对辖区内农村生活污水进行全面核查、排查。按照“谁主管、谁负责”“谁牵头、谁协调”“谁排査、谁签字”“谁验收、谁担责”的原则，切实落实属地责任。

- 2.严格工作标准。农村生活污水治理及管控工作要充分依靠乡、村基层力量，建立问题清单和整改工作台账，实行村、乡、县逐级审核、签字背书，做到全覆盖、无死角、零遗漏，清单台账准确无误；对每个问题要逐一明确责任单位、整改时限、整改目标和整改措施，做到标准细化、措施实化、效果量化，可调度、可检查、可考核。

- 3.坚持协同推进。各乡镇（区、办）要把农村生活污水治理及管控工作纳入2020年重点工作内容，组织乡（镇）、村（街）和相关部门真査实治，形成协同推进的工作格局。

| 附件7： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霸州市农村生活污水治理管控排查情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： 电话： 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 排查时间 | 县（市、区） | 乡（镇） | 村（街） | 污水治理 |  |  | 污水管控 | 存在问题具体情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 污水治理设施排查数量 | 污水治理设施正常运行数 | 污水治理设施未正常运行数 | 是否得到有效管控 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件8： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霸州农村生活污水管控村庄明细统计表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇（乡） | 2019年度管控 村庄明细 | 截至目前 已完成管控村庄（请在对应村庄打√） | 受益人口 （人） | 备注 |
| 1 | 开发区 | 堤角 | √ | 850 |  |
| 2 |  | 东高 | √ | 1102 |  |
| 3 |  | 西高 | √ | 1560 |  |
| 4 |  | 临南 | √ | 2218 |  |
| 5 |  | 临北 | √ | 1358 |  |
| 6 |  | 姚庄 | √ | 985 |  |
| 7 |  | 辛庄 | √ | 1483 |  |
| 8 |  | 大柏 | √ | 2400 |  |
| 9 |  | 东陶 | √ | 845 |  |
| 10 |  | 东郑 | √ | 350 |  |
| 11 |  | 秦楼 | √ | 380 |  |
| 12 |  | 南燕家务 | √ | 650 |  |
| 13 |  | 南岸 | √ | 670 |  |
| 14 |  | 杜庄 | √ | 220 |  |
| 15 |  | 武庄 | √ | 946 |  |
| 16 |  | 叶庄 | √ | 4010 |  |
| 17 |  | 赵一 | √ | 1100 |  |
| 18 |  | 赵二 | √ | 1096 |  |
| 19 |  | 赵三 | √ | 1250 |  |
| 20 |  | 西郑 | √ | 385 |  |
| 21 | 康仙庄 | 北庄头 | √ | 2130 |  |
| 22 |  | 辛一 | √ | 1370 |  |
| 23 |  | 于崔庄 | √ | 1050 |  |
| 24 | 霸州镇 | 包裹庄 | √ | 325 |  |
| 25 |  | 老堤 | √ | 3213 |  |
| 26 |  | 后卜庄 | √ | 445 |  |
| 27 |  | 张岗 | √ | 1587 |  |
| 28 |  | 牛岗 | √ | 1547 |  |
| 29 |  | 南张庄 | √ | 1587 |  |
| 30 |  | 梁庄 | √ | 827 |  |
| 31 |  | 寨上 | √ | 913 |  |
| 32 |  | 武将台 | √ | 1607 |  |
| 33 |  | 摆渡口 | √ | 753 |  |
| 34 |  | 张各庄 | √ | 913 |  |
| 35 |  | 赵庄子 | √ | 1327 |  |
| 36 |  | 善来营 | √ | 907 |  |
| 37 |  | 渔家洼 | √ | 1607 |  |
| 38 |  | 郝庄伙 | √ | 473 |  |
| 39 |  | 臧庄伙 | √ | 159 |  |
| 40 |  | 牛庄伙 | √ | 527 |  |
| 41 |  | 王各庄 | √ | 805 |  |
| 42 |  | 纸房头 | √ | 1187 |  |
| 43 | 岔河集 | 岔河集村 | √ | 2477 |  |
| 44 |  | 于家庙村 | √ | 930 |  |
| 45 |  | 摆渡口村 | √ | 1135 |  |
| 46 |  | 西柏村 | √ | 1110 |  |
| 47 |  | 前狄村 | √ | 1200 |  |
| 48 |  | 后狄村 | √ | 988 |  |
| 49 |  | 东柏村 | √ | 986 |  |
| 50 |  | 顾庄村 | √ | 726 |  |
| 51 |  | 南夹村 | √ | 1688 |  |
| 52 |  | 北夹村 | √ | 1986 |  |
| 53 |  | 张庄村 | √ | 650 |  |
| 54 |  | 刘庄村 | √ | 1992 |  |
| 55 |  | 王良庄村 | √ | 1566 |  |
| 56 |  | 宋营村 | √ | 750 |  |
| 57 |  | 东下村 | √ | 960 |  |
| 58 |  | 西下村 | √ | 2320 |  |
| 59 |  | 三奇村 | √ | 1500 |  |
| 60 |  | 杜岗村 | √ | 1580 |  |
| 61 | 东段乡 | 东段村 | √ | 1643 |  |
| 62 |  | 高家堡村 | √ | 308 |  |
| 63 |  | 贾庄村 | √ | 331 |  |
| 64 |  | 郝家堡村 | √ | 341 |  |
| 65 |  | 石家堡村 | √ | 3163 |  |
| 66 |  | 小桃园村 | √ | 685 |  |
| 67 |  | 南柳村 | √ | 1237 |  |
| 68 |  | 牛百万村 | √ | 2332 |  |
| 69 |  | 董家堡村 | √ | 2071 |  |
| 70 |  | 毕家堡村 | √ | 910 |  |
| 71 |  | 东柳村 | √ | 407 |  |
| 72 |  | 张柳村 | √ | 850 |  |
| 73 |  | 冯柳村 | √ | 1367 |  |
| 74 |  | 徐柳村 | √ | 589 |  |
| 75 |  | 马家堡村 | √ | 2363 |  |
| 76 |  | 崔家堡村 | √ | 777 |  |
| 77 |  | 西柳村 | √ | 596 |  |
| 78 |  | 夏柳村 | √ | 222 |  |
| 79 | 东杨庄乡 | 苑口 | √ | 892 |  |
| 80 |  | 郭庄伙 | √ | 960 |  |
| 81 |  | 王庄伙 | √ | 453 |  |
| 82 |  | 陈庄伙 | √ | 1143 |  |
| 83 |  | 杨庄 | √ | 1581 |  |
| 84 |  | 孙家坊 | √ | 1806 |  |
| 85 |  | 杜台子 | √ | 1016 |  |
| 86 |  | 李庄 | √ | 439 |  |
| 87 |  | 贾庄子 | √ | 1057 |  |
| 88 |  | 刘南庄 | √ | 868 |  |
| 89 |  | 东庄 | √ | 442 |  |
| 90 |  | 滑庄子 | √ | 407 |  |
| 91 |  | 邱庄子 | √ | 1012 |  |
| 92 |  | 上坊 | √ | 1662 |  |
| 93 |  | 上段 | √ | 1463 |  |
| 94 |  | 中段 | √ | 1168 |  |
| 95 |  | 下段 | √ | 1642 |  |
| 96 | 王庄子镇 | 王庄子 | √ | 8371 |  |
| 97 |  | 王泊 | √ | 7591 |  |
| 98 |  | 菡荚地 | √ | 906 |  |
| 99 |  | 靳家堡 | √ | 9579 |  |
| 100 |  | 樊庄子 | √ | 1376 |  |
| 101 |  | 任庄子 | √ | 6736 |  |
| 102 | 扬芬港 | 扬一街 | √ | 3374 |  |
| 103 |  | 扬二街 | √ | 2456 |  |
| 104 |  | 扬三街 | √ | 3476 |  |
| 105 |  | 扬四街 | √ | 2146 |  |
| 106 |  | 阙里墅 | √ | 3283 |  |
| 107 |  | 赵家柳 | √ | 1065 |  |
| 108 |  | 蔡家堡 | √ | 401 |  |
| 109 |  | 南王家堡 | √ | 784 |  |
| 110 |  | 辛立庄 | √ | 1767 |  |
| 111 |  | 肖家堡 | √ | 3030 |  |
| 112 |  | 褚东 | √ | 2786 |  |
| 113 |  | 褚西 | √ | 2972 |  |
| 114 |  | 东寨上 | √ | 1334 |  |
| 115 |  | 樊李杨 | √ | 2456 |  |
| 116 |  | 北王家堡 | √ | 745 |  |
| 117 |  | 于家堡 | √ | 562 |  |
| 118 |  | 陈家堡 | √ | 357 |  |
| 119 |  | 大汪庄 | √ | 1382 |  |
| 120 |  | 许家堡 | √ | 1394 |  |
| 121 | 堂二里 | 堂一街 | √ | 932 |  |
| 122 |  | 堂二街 | √ | 1020 |  |
| 123 |  | 堂三街 | √ | 1117 |  |
| 124 |  | 堂四街 | √ | 821 |  |
| 125 |  | 堂五街 | √ | 991 |  |
| 126 |  | 堂六街 | √ | 1062 |  |
| 127 |  | 堂七街 | √ | 1204 |  |
| 128 |  | 堂八街 | √ | 1489 |  |
| 129 |  | 堂九街 | √ | 987 |  |
| 130 |  | 堂十街 | √ | 1284 |  |
| 131 |  | 堂十一街 | √ | 989 |  |
| 132 |  | 堂十二街 | √ | 894 |  |
| 133 |  | 堂十三街 | √ | 1029 |  |
| 134 |  | 堂十四街 | √ | 1225 |  |
| 135 |  | 小湾 | √ | 667 |  |
| 136 |  | 格达 | √ | 2002 |  |
| 137 |  | 黄家堡 | √ | 633 |  |
| 138 |  | 王圈 | √ | 1054 |  |
| 139 |  | 东庄 | √ | 501 |  |
| 140 |  | 东张柳 | √ | 818 |  |
| 141 |  | 宗柳 | √ | 681 |  |
| 142 |  | 北崔 | √ | 483 |  |
| 143 |  | 小韩 | √ | 648 |  |
| 144 |  | 大韩 | √ | 673 |  |
| 145 |  | 北董 | √ | 1109 |  |
| 146 |  | 小王场 | √ | 265 |  |
| 147 |  | 商柳 | √ | 242 |  |
| 148 |  | 五家张 | √ | 626 |  |
| 149 |  | 四合堡 | √ | 594 |  |
| 150 |  | 四间房 | √ | 1509 |  |
| 151 |  | 三下场 | √ | 326 |  |
| 152 |  | 丰林 | √ | 1820 |  |
| 153 |  | 王场 | √ | 1542 |  |
| 154 |  | 尹华山 | √ | 1216 |  |
| 155 | 信安镇 | 郝场村 | √ | 460 |  |
| 156 |  | 头屯村 | √ | 833 |  |
| 157 |  | 张庄村 | √ | 1209 |  |
| 158 |  | 菜园村 | √ | 1268 |  |
| 159 |  | 高桥村 | √ | 3849 |  |

| 附件9： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霸州市2018年农村生活污水治理村庄明细统计表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇（乡） | 2018年底前已完成的治理村庄明细 | 治理模式 （对应村庄后面填写集中式、分散式、接入管网） | 受益人口 （人） | 备注 |
| 1 | 霸州镇 | 关王堂 | 接入污水管网 | 1907 |  |
| 2 |  | 牛业庄 | 集中式污水处理 | 1127 |  |
| 3 |  | 王伍房 | 集中式污水处理 | 1127 |  |
| 4 |  | 前卜庄 | 集中式污水处理 | 1347 |  |
| 5 |  | 刘 村 | 集中式污水处理 | 237 |  |
| 6 |  | 营 上 | 集中式污水处理 | 547 |  |
| 7 |  | 太保庄 | 集中式污水处理 | 1267 |  |
| 8 |  | 许 庄 | 分散式污水处理 | 447 |  |
| 9 | 城区办 | 城五街 | 接入污水管网 | 3262 |  |
| 10 |  | 城六街 | 接入污水管网 | 1700 |  |
| 11 |  | 冯 庄 | 接入污水管网 | 1709 |  |
| 12 |  | 孟家坟 | 接入污水管网 | 9273 |  |
| 13 |  | 挂甲庄 | 接入污水管网 | 5777 |  |
| 14 |  | 北 关 | 接入污水管网 | 2215 |  |
| 15 |  | 朱 庄 | 接入污水管网 | 1907 |  |
| 16 |  | 迎 恩 | 接入污水管网 | 1020 |  |
| 17 |  | 范家坊 | 接入污水管网 | 1100 |  |
| 18 |  | 大魏家营 | 接入污水管网 | 1980 |  |
| 19 |  | 小魏家营 | 接入污水管网 | 800 |  |
| 20 |  | 北杨庄 | 接入污水管网 | 5110 |  |
| 21 |  | 宋 庄 | 接入污水管网 | 1760 |  |
| 22 |  | 付 庄 | 接入污水管网 | 406 |  |
| 23 |  | 大何庄 | 接入污水管网 | 2100 |  |
| 24 |  | 小何庄 | 接入污水管网 | 1418 |  |
| 25 |  | 南 头 | 接入污水管网 | 1126 |  |
| 26 |  | 北 头 | 接入污水管网 | 1150 |  |
| 27 | 东段乡 | 王家堡 | 接入污水管网 | 621 |  |
| 28 | 东杨庄 | 王 坊 | 集中式污水处理 | 1533 |  |
| 29 |  | 黄庄子 | 集中式污水处理 | 1754 |  |
| 30 |  | 下 坊 | 集中式污水处理 | 2684 |  |
| 31 | 王庄子 | 王圪垯 | 集中式污水处理 | 7246 |  |
| 32 | 煎茶铺 | 东一街 | 集中式污水处理 | 1335 |  |
| 33 |  | 东二街 | 集中式污水处理 | 1199 |  |
| 34 |  | 东三街 | 集中式污水处理 | 1444 |  |
| 35 |  | 中煎街 | 集中式污水处理 | 1787 |  |
| 36 |  | 西煎街 | 集中式污水处理 | 1654 |  |
| 37 |  | 元 里 | 集中式污水处理 | 1909 |  |
| 38 |  | 沙 窝 | 分散式污水处理 | 901 |  |
| 39 |  | 胡各庄 | 分散式污水处理 | 950 |  |
| 40 |  | 平 口 | 分散式污水处理 | 1935 |  |
| 41 |  | 花桑木 | 分散式污水处理 | 564 |  |
| 42 |  | 大高各庄 | 分散式污水处理 | 3082 |  |
| 43 |  | 小高各庄 | 分散式污水处理 | 513 |  |
| 44 |  | 河 东 | 分散式污水处理 | 737 |  |
| 45 |  | 大台山 | 分散式污水处理 | 2413 |  |
| 46 |  | 中台山 | 分散式污水处理 | 828 |  |
| 47 |  | 西台山 | 分散式污水处理 | 2238 |  |
| 48 |  | 王 坟 | 分散式污水处理 | 229 |  |
| 49 |  | 大宁口 | 分散式污水处理 | 1840 |  |
| 50 |  | 小宁口 | 分散式污水处理 | 1659 |  |
| 51 |  | 十间房 | 分散式污水处理 | 1605 |  |
| 52 |  | 田 口 | 分散式污水处理 | 2645 |  |
| 53 |  | 赵各庄 | 分散式污水处理 | 2525 |  |
| 54 |  | 郝青口 | 分散式污水处理 | 967 |  |
| 55 |  | 田青口 | 分散式污水处理 | 1021 |  |
| 56 |  | 王青口 | 分散式污水处理 | 576 |  |
| 57 |  | 济悯庄 | 分散式污水处理 | 964 |  |
| 58 |  | 南庄头 | 分散式污水处理 | 1794 |  |
| 59 |  | 白 坟 | 分散式污水处理 | 972 |  |
| 60 |  | 高 村 | 分散式污水处理 | 351 |  |
| 61 |  | 前两间 | 分散式污水处理 | 897 |  |
| 62 |  | 后两间 | 分散式污水处理 | 2159 |  |
| 63 |  | 七间房 | 分散式污水处理 | 641 |  |
| 64 | 开发区 | 西 陶 | 集中式污水处理 | 1402 |  |
| 65 |  | 李 庄 | 集中式污水处理 | 1385 |  |
| 66 |  | 郭家务 | 集中式污水处理 | 240 |  |
| 67 |  | 任 水 | 集中式污水处理 | 1532 |  |
| 68 | 康仙庄 | 北 豪 | 集中式污水处理 | 407 |  |
| 69 |  | 小安庄 | 集中式污水处理 | 1380 |  |
| 70 |  | 中 豪 | 集中式污水处理 | 570 |  |
| 71 |  | 北邱庄 | 分散式污水处理 | 680 |  |
| 72 |  | 城 北 | 分散式污水处理 | 890 |  |
| 73 |  | 城 南 | 分散式污水处理 | 870 |  |
| 74 |  | 大安庄 | 分散式污水处理 | 256 |  |
| 75 |  | 大各庄 | 分散式污水处理 | 2020 |  |
| 76 |  | 大辛庄 | 分散式污水处理 | 1350 |  |
| 77 |  | 东北沙 | 分散式污水处理 | 760 |  |
| 78 |  | 东 城 | 分散式污水处理 | 1240 |  |
| 79 |  | 东王庄 | 分散式污水处理 | 1380 |  |
| 80 |  | 高 坟 | 分散式污水处理 | 530 |  |
| 81 |  | 高各庄 | 分散式污水处理 | 2400 |  |
| 82 |  | 后 屯 | 分散式污水处理 | 420 |  |
| 83 |  | 后 营 | 分散式污水处理 | 2570 |  |
| 84 |  | 康仙庄 | 分散式污水处理 | 2530 |  |
| 85 |  | 栲栳圈 | 分散式污水处理 | 2783 |  |
| 86 |  | 刘 坟 | 分散式污水处理 | 393 |  |
| 87 |  | 马兴庄 | 分散式污水处理 | 630 |  |
| 88 |  | 南 豪 | 分散式污水处理 | 2623 |  |
| 89 |  | 南 沙 | 分散式污水处理 | 700 |  |
| 90 |  | 普安桥 | 分散式污水处理 | 536 |  |
| 91 |  | 前 营 | 分散式污水处理 | 875 |  |
| 92 |  | 撒袋营 | 分散式污水处理 | 2807 |  |
| 93 |  | 石城二 | 分散式污水处理 | 1145 |  |
| 94 |  | 石城三 | 分散式污水处理 | 2017 |  |
| 95 |  | 石城一 | 分散式污水处理 | 1419 |  |
| 96 |  | 西 楼 | 分散式污水处理 | 207 |  |
| 97 |  | 西 沙 | 分散式污水处理 | 343 |  |
| 98 |  | 西王庄 | 分散式污水处理 | 1291 |  |
| 99 |  | 小辛庄 | 分散式污水处理 | 1423 |  |
| 100 |  | 辛 二 | 分散式污水处理 | 1071 |  |
| 101 |  | 辛 三 | 分散式污水处理 | 1472 |  |
| 102 |  | 徐各庄 | 分散式污水处理 | 1038 |  |
| 103 |  | 薛各庄 | 分散式污水处理 | 1026 |  |
| 104 |  | 渔 厂 | 分散式污水处理 | 1300 |  |
| 105 | 南孟 | 田各庄 | 接入污水管网 | 1226 |  |
| 106 |  | 东 头 | 集中式污水处理 | 654 |  |
| 107 |  | 西 头 | 集中式污水处理 | 289 |  |
| 108 |  | 中北岸 | 集中式污水处理 | 766 |  |
| 109 |  | 西北岸 | 集中式污水处理 | 841 |  |
| 110 |  | 姜家营 | 集中式污水处理 | 765 |  |
| 111 |  | 王 村 | 集中式污水处理 | 963 |  |
| 112 |  | 马 坊 | 集中式污水处理 | 2946 |  |
| 113 |  | 塔 上 | 集中式污水处理 | 1527 |  |
| 114 |  | 北落店 | 集中式污水处理 | 1253 |  |
| 115 |  | 安家营 | 集中式污水处理 | 365 |  |
| 116 |  | 崔各庄 | 集中式污水处理 | 512 |  |
| 117 |  | 西粉营 | 集中式污水处理 | 2027 |  |
| 118 |  | 圈 子 | 集中式污水处理 | 834 |  |
| 119 |  | 李家营 | 集中式污水处理 | 1254 |  |
| 120 |  | 扩 大 | 集中式污水处理 | 1221 |  |
| 121 |  | 和 平 | 集中式污水处理 | 1360 |  |
| 122 |  | 东粉营 | 集中式污水处理 | 592 |  |
| 123 |  | 宋 村 | 集中式污水处理 | 1226 |  |
| 124 |  | 沈家营 | 集中式污水处理 | 984 |  |
| 125 |  | 西 坨 | 集中式污水处理 | 898 |  |
| 126 |  | 南孟村 | 分散式污水处理 | 4087 |  |
| 127 |  | 金各庄 | 分散式污水处理 | 1418 |  |
| 128 |  | 东 坨 | 集中式污水处理 | 1197 |  |
| 129 |  | 披甲营 | 分散式污水处理 | 2478 |  |
| 130 |  | 罗卜营 | 分散式污水处理 | 670 |  |
| 131 | 胜芳镇 | 东 风 | 接入污水管网 | 3467 |  |
| 132 |  | 东 方 | 接入污水管网 | 3100 |  |
| 133 |  | 红 星 | 接入污水管网 | 3200 |  |
| 134 |  | 红 光 | 接入污水管网 | 4500 |  |
| 135 |  | 建 华 | 接入污水管网 | 3940 |  |
| 136 |  | 民 强 | 接入污水管网 | 1522 |  |
| 137 |  | 向 阳 | 接入污水管网 | 2275 |  |
| 138 |  | 红 旗 | 接入污水管网 | 2273 |  |
| 139 |  | 前 进 | 接入污水管网 | 4000 |  |
| 140 |  | 朝 阳 | 接入污水管网 | 1620 |  |
| 141 |  | 幸 福 | 接入污水管网 | 4000 |  |
| 142 |  | 东 升 | 接入污水管网 | 3085 |  |
| 143 |  | 巨 华 | 接入污水管网 | 2604 |  |
| 144 |  | 建 国 | 接入污水管网 | 3151 |  |
| 145 |  | 新 华 | 接入污水管网 | 3056 |  |
| 146 |  | 繁 荣 | 接入污水管网 | 1250 |  |
| 147 |  | 中 华 | 接入污水管网 | 1595 |  |
| 148 |  | 胜 利 | 接入污水管网 | 1300 |  |
| 149 |  | 永 明 | 接入污水管网 | 820 |  |
| 150 |  | 中 山 | 接入污水管网 | 2106 |  |
| 151 |  | 东 明 | 接入污水管网 | 1018 |  |
| 152 |  | 建 新 | 接入污水管网 | 1131 |  |
| 153 |  | 新 明 | 接入污水管网 | 820 |  |
| 154 |  | 新 村 | 分散式污水处理 | 880 |  |
| 155 |  | 崔庄子 | 分散式污水处理 | 5830 |  |
| 156 |  | 北 楼 | 分散式污水处理 | 3300 |  |
| 157 |  | 南 楼 | 分散式污水处理 | 1494 |  |
| 158 |  | 石沟一 | 分散式污水处理 | 1731 |  |
| 159 |  | 石沟二 | 分散式污水处理 | 1727 |  |
| 160 |  | 石沟三 | 分散式污水处理 | 1739 |  |
| 161 |  | 石沟四 | 分散式污水处理 | 1672 |  |
| 162 |  | 中 口 | 分散式污水处理 | 2855 |  |
| 163 |  | 西 董 | 分散式污水处理 | 1434 |  |
| 164 |  | 楼 庄 | 分散式污水处理 | 757 |  |
| 165 |  | 尚家堡 | 分散式污水处理 | 520 |  |
| 166 |  | 大桃园 | 分散式污水处理 | 362 |  |
| 167 |  | 纪家堡 | 分散式污水处理 | 401 |  |
| 168 |  | 田家堡 | 分散式污水处理 | 821 |  |
| 169 |  | 陈家堡 | 分散式污水处理 | 350 |  |
| 170 | 扬芬港 | 丁家堡 | 集中式污水处理 | 686 |  |
| 171 |  | 小 庙 | 集中式污水处理 | 1254 |  |
| 172 |  | 张家堡 | 集中式污水处理 | 1599 |  |
| 173 | 信安 | 团结街 | 接入污水管网 | 2380 |  |
| 174 |  | 忠勇街 | 接入污水管网 | 1400 |  |
| 175 |  | 红强街 | 接入污水管网 | 1699 |  |
| 176 |  | 仁义街 | 接入污水管网 | 1965 |  |
| 177 |  | 建设街 | 接入污水管网 | 1695 |  |
| 178 |  | 爱国街 | 接入污水管网 | 2310 |  |
| 179 |  | 利民街 | 接入污水管网 | 1400 |  |
| 180 |  | 解放街 | 接入污水管网 | 1890 |  |
| 181 |  | 光明街 | 接入污水管网 | 2392 |  |
| 182 |  | 英明街 | 接入污水管网 | 1766 |  |
| 183 |  | 新立街 | 接入污水管网 | 767 |  |
| 184 |  | 杨各庄 | 集中式污水处理 | 1410 |  |

（此页无正文）

霸州市人民政府办公室                      2020年3月25日印发